САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

19.12.2008 № 34-381

г. Саратов

# Об отчете о выполнении решения Саратовской городской Думы от 19.07.2007 № 19-169  «О муниципальной целевой Программе 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе

# Саратове на 2007-2009 годы»

В соответствии со статьей 24 Устава города Саратова

Саратовская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении программных мероприятий муниципальной целевой Программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове на 2007-2009 годы» за 2007 год  (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, вопросам социальной сферы, законности, защите прав населения.

Глава муниципального

образования «Город Саратов»                                         О.В.Грищенко

Приложение

к решению Саратовской

городской Думы

от 19.12.2008  № 34-381

# Отчет
об исполнении программных мероприятий муниципальной целевой Программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове на 2007-2009 годы» за 2007 год

| Мероприятие программы | План по Программе на 2007 год, тыс. руб. | Исполнено в 2007 году, тыс. руб. | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мероприятия по повышению качества дошкольного образования |
| 1.1. Разработка программы психолого-педагогического просвещения родителей детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ | - | - | Реализация мероприятия в соответствии с решением запланирована на 2008 год |
| 1.2. Разработка методических рекомендаций по реализации психолого-педагогического сопровождения: детей раннего возраста; детей-инвалидов; одарённых детей. | - | - | В целях оказания консультативной помощи родителям детей, не посещающих ДОУ, разработаны методические рекомендации по реализации психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста. |
| 1.3. Открытие на базе МДОУ 14 групп кратковременного пребывания для детей, не охваченных дошкольным образованием. | 440,0 | 440,0 | На базе МДОУ «Детский сад № 13» комитета по образованию администрации г.Саратова открыта региональная экспериментальная площадка по апробации одной из форм организации предшкольного образования – группы кратковременного пребывания детей в ДОУ (приказ от 17.05.2006 № 472) . В качестве основной образовательной программы предшкольного образования выбрана программа обучения и развития детей 5 лет «Предшкольная пора» (под редакцией Н.Ф. Виноградовой). На базе дошкольных образовательных учреждений №№ 139, 14, 247, 238 открыты группы кратковременного пребывания по предшкольной подготовке. В данных учреждениях прошли предшкольную подготовку 106 воспитанников. |
| 1.4. Открытие на базе МДОУ 3 логопедических пунктов | - | - | С целью обеспечения детям, имеющим речевую патологию, гарантий получения ими квалифицированной помощи в коррекции речи в детских садах общего вида были открыты логопункты в ДОУ №№ 82, 13, которые посещало 58 детей. |
| 1.5. Аттестация и изменение вида МДОУ «Детский сад № 20» на МДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 20» | - | - | На основании заключения аттестационной комиссии Министерства образования Саратовской области (приказ от 12.03.07 № 306) распоряжением главы администрации Волжского района (от 11.05.2007 № 331) МДОУ «Детский сад № 20» присвоено наименование МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 20 «Аленький цветочек». В учреждении воспитывается и обучается по инновационным программам 140 детей. |
| 1.6. Аттестация и изменение вида МДОУ «Детский сад № 13» на МДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 13» | - | - | Реализация мероприятия в соответствии с решением запланирована на 2009 год |
| 1.7. Открытие на базе 12 МДОУ консультативных пунктов для родителей детей, не посещающих ДОУ | - | - | Во всех районах города открыты консультативные пункты (ДОУ №№ 173, 240 - Волжского района, №№ 66, 176 – Заводского района, №№ 131, 145 - Кировского района, №№ 242, 158 - Ленинского района, №№ 24, 54 - Октябрьского района, №№ 25, 14 - Фрунзенского района). В течение года консультативная помощь была оказана 296 родителям детей, не посещающим детские сады. |
| 1.8. Аттестация и изменение вида МДОУ «Детский сад № 114» Ленинского района г. Саратова на МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 114» Ленинского района г. Саратова | - | - | В соответствии с приказом министерства образования Саратовской области от 26.12.2007 № 2207 «Об организации государственной аккредитации образовательных учреждений Саратовской области» установлен срок - апрель 2008 года |
| 1.9. Аттестация и изменение вида МДОУ «Детский сад № 230» Ленинского района г. Саратова на МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 230» Ленинского района г. Саратова | - | - | В соответствии с приказом министерства образования Саратовской области от 26.12.2007 № 2207 «Об организации государственной аккредитации образовательных учреждений Саратовской области» установлен срок - апрель 2008 года |
| Итого по разделу 1 | 440,0 | 440,0 |  |
| 2. Мероприятия по увеличению количества мест в дошкольных образовательных учреждениях г. Саратова |
| 2.1. Изменение типа образовательного учреждения: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 139» Волжского района на МДОУ «Детский сад № 139» Волжского района г. Саратова | 1171,0 | 1171,0 | В соответствии с распоряжением главы администрации Волжского района (от 20.12.2007 № 820) изменен тип образовательного учреждения: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 139» Волжского района на МДОУ «Детский сад №139» Волжского района г. Саратова. В результате было открыто 2 группы для детей дошкольного возраста на 40 мест. |
| 2.2. Изменение типа образовательного учреждения: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 219» Фрунзенского района на МДОУ «Детский сад № 219» Фрунзенского района г. Саратова | 646,0 | 646,0 | В соответствии с распоряжением главы администрации Фрунзенского района (от 07.12.2007 № 528-р) изменен тип образовательного учреждения: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 219» Фрунзенского района на МДОУ «Детский сад № 219» Фрунзенского района. В результате было открыто 2 группы для детей дошкольного возраста на 40 мест. |
| 2.3. Изменение типа образовательного учреждения: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад компенсирующего вида № 237» города Саратова на «Детский сад компенсирующего вида № 237» г. Саратова | 400,0 | 400,0 | В 2007 году в МОУ «Начальная школа – детский сад компенсирующего вида № 237» г. Саратова - открыта дополнительно 1 группа для детей дошкольного возраста, увеличено количество мест в детском саду на 20 единиц. |
| 2.4. Изменение типа образовательного учреждения: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад № 247» Заводского района на МДОУ «Детский сад № 247» Заводского района г. Саратова | - | - | Реализация мероприятия в соответствии с решением запланирована на 2008 - 2009 годы |
| 2.5. Открытие 12 групп для детей дошкольного возраста в 10 МДОУ г. Саратова | 2448,0 | 2448,0 | В течение 2007 года были отремонтированы, оборудованы и введены в строй 5 групп в дошкольных образовательных учреждениях (№ 196 комитета по образованию, №№ 44,147 - Заводского района, №№ 158, 17 Ленинского района), что позволило создать дополнительно 100 мест для детей дошкольного возраста. |
| 2.6. Строительство 4 дошкольных образовательных учреждений на 660 мест (подготовка проектно-сметной документации и выполнение комплекса строительных работ), строительство 6 пристроек к дошкольным образовательным учреждениям, возврат перепрофилированных детских садов в действующую сеть МДОУ (на 340 мест) | - | - | Реализация мероприятия в соответствии с решением запланирована на 2008 - 2009 годы |
| Итого по разделу 2 | 5105,0 | 5105,0 |  |
| 3. Мероприятия по развитию материально-технической базы и учебно-методического обеспечения деятельности дошкольных образовательных учреждений |
| 3.1. Оснащение образовательного процесса муниципальных дошкольных образовательных учреждений | - | - | Реализация мероприятия в соответствии с решением запланирована на 2008 - 2009 годы |
| 3.2. Приобретение мебели (в т.ч. ростовой) для муниципальных дошкольных образовательных учреждений | - | - | Реализация мероприятия в соответствии с решением запланирована на 2008 - 2009 годы |
| 3.3. Проведение капитального и текущего ремонтов в 170-ти МДОУ | 46 357,0 | 45 320,2 | Распределение средств, определение приоритетных видов работ по ремонту конкретных учреждений произведено отделами образования по согласованию с главами администраций и депутатами городской Думы. Все выделенные средства освоены в полном объеме, произведен ремонт в 92 ДОУ. Выполнены первоочередные виды работ: укрепление конструкций зданий, ремонт кровель, систем отопления, водонесущих коммуникаций, электропроводки. |
| 3.4. Приобретение оборудования для медицинских кабинетов МДОУ | - | - | Реализация мероприятия в соответствии с решением запланирована на 2008 - 2009 годы |
| Итого по разделу 3 | 46357,0 | 45 320,2 |  |
| Всего по Программе | 51462,0 | 50 425,2* |  |

* Согласно Приложению 20 к решению Саратовской городской Думы от 24.06.2008  № 29-301   «Об исполнении бюджета города за 2007 год» средства, выделенные на Программу, реализованы в полном объеме, т.к. финансирование мероприятий в сумме 1036,8 тыс. руб. было проведено администрацией  Волжского района г. Саратова по целевой статье «Детские дошкольные учреждения, финансируемые за счет средств бюджета города» до утверждения Программы решением Саратовской городской Думы от 19.07.2007

№ 19-169 «О муниципальной целевой Программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городе Саратове на 2007-2009 годы».