Приложение 19
к решению Саратовской

городской Думы

11.05.2007 № 17-155

Адресная инвестиционная программа на 2007 год

тыс.руб.

| Код | Год начала и окончания строительства | Сметная стоимость объекта в ценах 2007 г | Остаток сметной стоимости на 01.01.2007 г | Наименование | Сумма | Уточнения | Всего с уточнениями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Управление по инженерной защите города | 14200,0 | +40800,0 | 55000,0 |
| 0406 | 2003-2007 | 113055,0 | 42000,0 | Противооползневые мероприятия в районе Саратовского нефтеперерабатывающего завода, г. Саратов | 1200,0 | +40800,0 | 42000,0 |
| 0406 | 2000-2007 | 81862,0 | 400,0 | Инженерно-экологическое оздоровление реки Елшанка (1-я очередь строительства – участок у поселка Елшанка), г. Саратов | 400,0 |  | 400,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0406 | 2006-2012 | 216267,1 | 213267,1 | Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе г.Саратова от ул. Б. Взвоз до ул. Б. Садовая (1 очередь строительства) | 2000,0 |  | 2000,0 |
| 0502 | 2005-2009 | 45675 | 43675 | Противооползневые сооружения в Октябрьском ущелье Фрунзенского района г. Саратова | 400,0 |  | 400,0 |
| 0502 | 2005-2007 | 8400 | 5300 | Дренаж по ул. Соколовой от ул. Комсомольской до ул. им. М. Горького Волжского района г. Саратова | 5300,0 |  | 5300,0 |
| 0502 | 2003-2007 | 700 | 400 | Разработка карты оползнеопасных территорий г. Саратова | 400,0 |  | 400,0 |
| 0502 | 2005-2007 | 2760 | 1500 | Строительство ливневого коллектора Белоглинского оврага между ул. им. Ст. Разина и Университетская | 1500,0 |  | 1500,0 |
| 0502 | 2007-2008 | 8000 | 8000 | ТЭО ливневой канализации | 3000,0 |  | 3000,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству | 13498,0 |  | 13498,0 |
| 0502 | 2007 | 3000,0 | 3000,0 | Разработка проектно-сметной документации по переключению объектов на сети от ТЭЦ-2 ОАО «Волжская ТГК» на территории посёлка Крекинг Заводского района | 3000,0 |  | 3000,0 |
| 0502 | 2007 | 917,0 | 917,0 | Проектно-сметные работы на реконструкцию муниципальных бань N 4,7,8,10,11 | 917,0 |  | 917,0 |
| 0502 | 2007 | 6581,0 | 6581,0 | Реконструкция котельного оборудования муниципальных бань N 4,7,8,10,11 (приобретение оборудования и пуско-наладочные работы) | 6581,0 |  | 6581,0 |
| 0502 | 2004-2008 | 41209,4 | 19877,7 | Расширение городского полигона по утилизации ТБО в Волжском районе г. Саратова IV очередь | 2000,0 |  | 2000,0 |
| 0502 | 1998-2009 | 21780,7 | 18836,5 | Строительство полигона ТБО в пос. Елшанка, Ленинского района г. Саратова | 1000,0 |  | 1000,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комитет по капитальному строительству | 58900,0 | +4000,0 | 62900,0 |
| 0502 | 2003-2007 | 14425 | 7000 | Реконструкция здания МУДО по адресу: ул. им. Лебедева-Кумача В.И., 88-а под муниципальный архив | 7000,0 |  | 7000,0 |
| 0502 | 2005-2008 | 31166 | 30166 | Новое кладбище в пос. Увек | 2000,0 |  | 2000,0 |
|  | 2001-2008 | 27133 | 12980 | Газификация пос. Увек (в том числе газификация филиала ММУ «Городская поликлиника № 4», филиала ММУ «Детская городская поликлиника № 8», клуба, 18-кв.дома № 2 по 4-ому Увекскому тупику п.Увек Заводского района) | 1500,0 | +3000,0 | 4500,0 |
| 0502 | 2000-2010 | 162405 | 129425 | Новое кладбище по Московскому шоссе | 7200,0 |  | 7200,0 |
| 0502 | 2000-2009 | 131140 | 44010 | Коллектор N1А | 9000,0 |  | 9000,0 |
| 0502 | 2004-2007 | 9397 | 8500 | Электроснабжение Елшанского кладбища | 8500,0 |  | 8500,0 |
| 0502 | 2003-2012 | 282500 | 235270 | Аварийно-восстановительные работы на ВК-2 | 3700,0 | +1000,0 | 4700,0 |
| 0502 | 2001-2010 | 63800 | 52580 | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе N2 | 6000,0 |  | 6000,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0502 | 2001-2010 | 32560 | 31030 | Реконструкция фильтров на водопроводном комплексе N3 | 1500,0 |  | 1500,0 |
| 0902 | 2005-2008 | 157700 | 111460 | Хоккейный стадион в Ленинском районе г. Саратова | 500,0 |  | 500,0 |
| 0902 | 2006-2008 | 204300 | 147800 | Физкультурно-оздоровитель-ный комплекс с ледовой ареной по ул. Новоастраханской в Заводском районе | 500,0 |  | 500,0 |
| 0902 | 2006-2008 | 55400 | 28000 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в Кировском районе г. Саратова | 500,0 |  | 500,0 |
| 0501 |  |  |  | Погашение задолженности по определению судов об изменении способа выполнения решений о предоставлении квартир | 10000,0 |  | 10000,0 |
| 0502 | 2007 |  |  | Канализация по улицам им. Гоголя Н.В. и им. Зарубина B.C. от улицы им. Радищева А.Н. до улицы им М. Горького | 1000,0 |  | 1000,0 |
|  |  |  |  | ИТОГО: | 86598,0 | +44800,0 | 131398,0 |