Приложение

к решению Саратовской

городской Думы

от 16.05.2006  №  3-25

Таблица № 1

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | 2005-2008 г.г. | Ежегодный объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Содержание |
| 1.1. | Улицы и дороги | млн.руб | 45,2 | 18,2 | 9 | 9 | 9 |
| 1.2. | Путепроводы | млн.руб | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого: | млн.руб | 49,2 | 19,2 | 10 | 10 | 10 |
| Ремонт |
| 2.1. | Улицы и дороги | млн.руб | 423,3 | 146,8 | 89,5 | 92 | 95 |
| 2.2. | Путепроводы | млн.руб | 27,5 | 4,0 | 10,5 | 8 | 5 |
| Итого: | млн.руб | 450,8 | 150,8 | 100 | 100 | 100 |
| Общий объем финансирования | млн.руб | 500 | 170 | 110 | 110 | 110 |

Таблица № 2

Основные технико – экономические показатели

Программы «Ремонт и содержание дорожно- уличной сети города Саратова на период 2005 – 2008 годы»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | 2005-2008 г.г. | Ежегодный объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | Улицы и дороги |
|  | Содержание | тыс.кв.м | 3001,7 | 3001,7 | 3001,7 | 3001,7 | 3001,7 |
|  | Ремонт | тыс.кв.м | 604,23 | 252,09 | 113,57 | 117,14 | 121,43 |
| 2 | Объем финансирования на ремонт и содержание дорог, в том числе: | млн.руб |  |  |  |  |  |
|  | Содержание |  | 45,2 | 18,2 | 9 | 9 | 9 |
|  | Ремонт |  | 423,3 | 146,8 | 89,5 | 92 | 95 |
|  | Итого объем финансирования: |  | 468,5 | 165,0 | 98,5 | 101 | 104 |

Мосты, путепроводы

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | 2005-2008 г.г. | Ежегодный объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | Путепроводы |
|  | Содержание | Шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Ремонт | Шт. | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Объем финансирования на ремонт и содержание путепроводов, в том числе: | млн.руб |  |  |  |  |  |
|  | Содержание |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Ремонт |  | 27,5 | 4,0 | 10,5 | 8 | 5 |
|  | Итого объем финансирования: |  | 31,5 | 5,0 | 11,5 | 9 | 6 |

Таблица № 3

Перечень путепроводов, рекомендуемых

к ремонту в период с 2005 до 2008 годы

| Наименование путепровода | Характеристики путепроводов | Бюджет города, млн.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Длина м. | Ширинам. | Площадь м2 | Всего | В то числе по годам: |  |
|  |  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Алтынский» | 298 | 20 | 5509,8 | 6 | 4 | 2 | - | - | Проектные работы. Ремонт. |
| «Трофимовский» | 106 | 19 | 1944,8 | 13,5 | 0,0 | 8 | 5,5 | - | Обследование. Проектные работы. Ремонт. |
| «Московский» | 86 | 19 | 1468,6 | 8 | - | 0,5 | 2,5 | 5 | Обследование. Проектные работы. Ремонт. |
| Итого: |  |  |  | 27,5 | 4,0 | 10,5 | 8 | 5 |  |

Таблица № 4

Система программных мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Бюджет города (млн.руб.) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |
| Ремонт и содержание улично-дорожной сети |
| 1. | Составление плана работ по содержанию дорог, определение прерогатив ремонта дорог | - | - | - | - | - | Комитет дорожного хозяйства |
| 2. | Проведение работ по ремонту дорог | 423,3 | 146,8 | 89,5 | 92 | 95 | Комитет дорожного хозяйства, подрядные организации |
| 3. | Проведение работ по содержанию дорог | 45,2 | 18,2 | 9 | 9 | 9 | Комитет дорожного хозяйства, подрядные организации |
| Ремонт и содержание путепроводов |
| 1. | Проведение обследования, разработка проектно-сметной документации | 3 | - | 2 | 1 | - | Комитет дорожного хозяйства, проектная организация |
| 2. | Проведение работ по ремонту путепроводов | 24,5 | 4,0 | 8,5 | 7 | 5 | Комитет дорожного хозяйства, подрядные организации |
| 3. | Проведение работ по содержанию путепроводов | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Комитет дорожного хозяйства, подрядные организации |
|  | Итого: | 500 | 170 | 110 | 110 | 110 |  |

САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

16.05.2006  №  3-25

г. Саратов

(О внесении изменений в решение Саратовской городской Думы от 31.08. 2005

№ 61-584 «О Муниципальной целевой Программе «Ремонт и содержание дорожно-уличной сети города Саратова на 2005-2008 годы»

В целях повышения эффективности и полноты использования бюджетных средств, предназначенных для реализации Муниципальной целевой Программы «Ремонт и содержание дорожно-уличной сети города Саратова на 2005-2008 годы»

Саратовская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в приложение к решению Саратовской городской Думы  от 31.08.2005 № 61-584  «О Муниципальной целевой Программе «Ремонт и содержание дорожно-уличной сети города Саратова на 2005-2008 годы», изложив таблицы  1, 2, 3, 4  в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Проект внесён  постоянной

комиссией по градостроительству,

жилищно-коммунального хозяйства,

архитектуре, земельным ресурсам

О.В. Грищенко____________________           В.М.Пономарёв__________________

Г.И. Задков_______________________

Г.А. Турунтаев____________________

В.А. Забровский___________________

Т.А. Шачикова_____________________

Глава муниципального образования

«Город Саратов»                                                                                   О.В Грищенко

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Саратовской городской Думы

«О внесении изменений в решение Саратовской городской Думы от

31 августа 2005 года №61-584 «О Муниципальной целевой программе

«Ремонт и содержание дорожно-уличной сети города

Саратова на 2005-2008 годы»

Объектом планирования в Программе являются процессы решения вопросов исключительно местного значения.

Так как сроки реализации Программы в 2005 году достаточно сокращенные,  реализация положений Программы предусматривается в связи со сроками ее принятия только в IV квартале, в процессе реализации Программы изменились приоритеты по объектам муниципальной собственности. Возникает необходимость увеличения объемов финансирования работ по ремонту дорожно-уличной сети за счет сокращения работ по ее содержанию, а также сокращению ассигнований на ремонт и содержание мостовых сооружений и путепроводов.

Предлагаемые изменения не влияют на ухудшение состояния финансирования содержания дорожно-уличной сети. Объем планируемых в Программе средств на содержание дорожно-уличной сети рассчитывался на более длительный период. Сокращение сроков реализации Программы объективно снижает потребность в средствах на содержание дорожно-уличной сети.

Также сокращение ассигнований на ремонт мостовых сооружений вызвано сроками реализации Программы.

Вместе с тем, сохраняющиеся высокие темпы ремонтных работ позволят использовать в полном объеме средства Программы до конца 2005 года.

И.о. главы администрации –

мэра города                                                                                     П.А.  Ворсунов